

від 10.05.2019 № 135

Про виконання робіт на об’єктах

соціальної інфраструктури с. Яблунів

Відповідно до підпунктів 2), 7), пункту а) статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання «Плану організаційних заходів щодо добровільного приєднання Яблунівської територіальної громади Канівського району Черкаської області до Канівської міської територіальної громади Черкаської області» (додаток до рішення Канівської міської ради від 29.11.2018 №13-63), враховуючи пропозиції в.о. старости с. Яблунів Огородніка В.В. та рішення сходки жителів села (Протокол громадських слухань жителів с. Яблунів щодо використання коштів соціальної угоди ПрАТ « Миронівська птахофабрика» від 06.05.2019) виконавчий комітет Канівської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Виконати ремонт дорожнього покриття центральної дороги с. Яблунів (від автомагістралі Канів- Черкаси до центру села) на суму до 600 тис. грн.

Відповідальні: Біц І.І, Шишка В.А.

Термін: травень 2019 року

2. Виконати проект добудови теплого туалету до приміщення НВК с. Яблунів (школа та дитячий садок). Рішення про будівництво прийняти окремо.

Відповідальні: Біц І.І., Шишка В.А..

Термін: до 15.06.2019

3. Виконати проектні та будівельні роботи водогону с . Яблунів.

Відповідальні :Жорнова О.О.,

Цюкало В.М.

Біц І.І.  
Артюк Л.А.

Термін: до 30.08.2019

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету (Карпушенко Г.Г.) забезпечити динамічне фінансування робіт відповідно до пунктів 1,2, 3 з врахуванням коштів ПрАТ «Миронівська птахофабрика» (лист від 03.05.2019 №301) та коштів фонду соціально економічного розвитку територій.

5. Відповідальним за виконання робіт інформувати міського голову до визначених термінів.

Міський голова І.О. Ренькас

Керуючий справами В.І. Святелик

ПОГОДЖЕНО:

Начальник ВКБ управління містобудування та архітектури І.І.Біц

Начальник відділу бухгалтерського обліку В.А. Шишка

Начальник управління економічного розвитку О.О. Жорнова

Директор КП «УВКГ» В.М. Цюкало

Начальник юридичного відділу Н.О. Лісова