КАНІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

VІІ скликання

### РІШЕННЯ

Від 22.09.2016 № 4 - 89

Про хід  виконання   Програми  «Питна вода

м. Канева на 2009 – 2020 роки»

КП «Управління ВКГ» за 2015-2016 роки.

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію директора КП «Управління ВКГ» Цюкала В.М. про хід виконання Програми  «Питна вода м.Канева на 2009 – 2020 роки», Канівська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Інформацію про хід виконання Програми  «Питна вода м.Канева на 2009 – 2020 роки»  взяти  до відома  згідно з додатком.

2. Організацію подальшого виконання Програми  «Питна вода м.Канева на 2009 – 2020 роки»  покласти на директора КП «Управління ВКГ» Цюкала В.М.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської

ради з питань планування, бюджету, фінансів, податків та підприємництва (Коржов В.Л.) та постійна комісія з питань житлово-комунального господарства; транспорту, зв’язку та комунальної власності (Чиж В.М.).

Міський голова                                                                                                      І. О. Ренькас

Додаток до рішення від 22.09.2016 № 4 - 89

Виконання Програми «Питна вода м. Канева на 2009-2020 р.р.» комунальним підприємством «Управління ВКГ» за 2015-2016 р.р.

В Програму «Питна вода м. Канева на 2009-2020 р.р.» були включені проекти:

- Завершення виконання робіт на міських очисних спорудах з коригуванням проекту «Реконструкція каналізаційної системи м. Канева» - орієнтовно 26,0 млн. грн.

- Проектування та будівництво 3-х артезіанських свердловин, облаштування резервуару чистої питної води (РЧВ) для забезпечення водопостачанням південно-західного мікрорайону міста – 4,5 млн. грн..

- Виконання проекту «Впровадження системи телемоніторингу та телекерування об’єктами водопостачання та водовідведення та заміна насосного обладнання на КП «Управління ВКГ» м. Канів. Загальна вартість проекту – 5,55104 млн.. грн..

В 2012 році пропозиціями КП «Управління ВКГ» в Програму додатково включені проекти

- Будівництво 2-х РЧВ по 500 куб. м з коригуванням проектно-кошторисної документації для забезпечення безперебійного водопостачання центральної частини міста – 1,223 млн. грн..

- Завершення виконання робіт по реконструкції самопливного каналізаційного колектора від Шевченківського національного заповідника до КНС 7 довжиною 1100м – 2,716 млн. грн..

Для реалізації пілотних проектів у сфері ЖКГ відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.06.2011 року за № 70 до переліку пілотних проектів було включено об’єкт «Впровадження системи телемоніторингу та телекерування об’єктами водопостачання та водовідведення та заміна насосного обладнання на КП «Управління ВКГ» м. Канів.» загальною вартістю 5,55104 млн.. грн..

Була проведена попередня оплата в сумі 1,4 млн. грн.. ( 855,00 тис. грн. – кошти державного бюджету, 600,00 тис. грн. – кредитні кошти підприємства), за рахунок якої замовлене та закуплене обладнання іноземного виробництва та матеріали. В зв’язку з тим, що кошти з державного бюджету не були стовідсотково перераховані, виникла проблема щодо отримання замовленого обладнання.

На протязі 2014-2016 р.р. для реалізації проекту за власні кошти КП «Управління ВКГ» були закуплені насоси для водопровідних та каналізаційних насосних станцій на суму 1,493 млн.грн., які на даний час встановлюються на насосних станціях.

В 2012 році КП «Управління ВКГ» в АТ «КанівГідропроект» була замовлена та виконана кошторисна документація по проекту «Встановлення додаткових резервуарів запасу води об’ємом 2х500 куб. м на горі Московка в м. Канів».

В 2013 році КП «Управління ВКГ» в АТ «КанівГідропроект» був замовлений та виконаний проект «Реконструкція ділянки  самопливного каналізаційного колектора на очисні споруди м. Канева в межах від музею Т.Г.Шевченка до КНС 7».

В зв’язку з виникненням аварії на каналізаційній насосній станції № 2, підприємством було замовлено проект «Проведення першочергових

невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на каналізаційній насосній станції № 2 в м. Канів Черкаської області», проведено його експертизу. Підприємством  частково здійснені роботи по ліквідації аварії на суму 385,05645 тис. грн.

На даний час залишається невирішеним питання щодо фінансування 350 тис. грн. на коригування проектно - кошторисної документації «Реконструкція каналізаційної системи м. Канева» відповідно до договору з Київським інститутом НДІБВ.

Відповідно до п.3 Постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 року за № 963 «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод», в 2015 році КП «Управління ВКГ» встановлено лічильники на діючих артезіанських свердловинах, які забезпечують видобуток питної води для потреб населення та підприємств міста відповідно проекту «Реконструкція системи водопостачання на артезіанських свердловинах в м. Каневі Черкаської області» на суму 92,25 тис. грн. На даний час роботи виконано  за власні кошти підприємства, з місцевого бюджету  оплачено тільки 18,612 тис. грн.

На протязі 2015-2016 р.р. підприємством проводяться роботи по продовженню Спеціального дозволу на користування надрами. В 2015 році за геологічне вивчення Канівського родовища підземних вод з власних коштів було оплачено 500 тис.грн.

В 2016 році необхідно оплатити близько 1 млн.грн. Таких коштів у підприємства немає. Тому необхідне фінансування з місцевого бюджету.

Крім заявлених проектів по Програмі «Питна вода м. Канева на 2009-2020 р.р.» комунальним підприємством «Управління ВКГ» виконано наступні роботи:

За 2015 рік:

1. Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Леніна, Жовтнева, Бронепоїзда, Донця, Бузницького, Героїв Дніпра, Чкалова, Білінського, Котляревського, Федоренка, О. Кошового, Дорошенка, Тичини , Швачки Комарова – 109,3 тис. грн.

2. Ремонтні роботи на НС Підстінок, 206 Дивізії, Б. Хмельницького, Федоренка, теплорозподільчому пункті  – 36,1 тис. грн.

3. Ремонтні роботи на КНС 1, КНС 2, КНС 3, КНС 4, КНС 7, муловій НС – 175,2 тис. грн.

4. Капітальний ремонт каналізаційного колектора – 10,7 тис. грн.

5. Капітальний ремонт лівобережних полів фільтрації і каналізаційного колектора на них – 11,4 тис. грн.

6. Поточний ремонт водопровідної мережі по вул. Леніна, Героїв Дніпра, Кірова, Кошового, Енергетиків, Сельце, 1 Травня, Б.Хмельницького, мікрорайону Костянець, Маяковського, Воровського, О. Кобилянської, 206 Дивізії  – 111,7 тис. грн.

7. Реконструкція мережі сигналізації рівня води на РЧВ Московка від НС 206 Дивізії – 2,2 тис. грн.

8. Капітальний ремонт хлораторної установки – 15,1 тис. грн.

9. Ремонтні роботи на полях фільтрації, мулових майданчиках, пісколовках , первинних 2-х ярусних відстійниках ОС – 21,7 тис. грн.

10. Капітальний ремонт опалення в приміщенні лабораторії питної води – 17,6 тис. грн.

11. Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Гагаріна – 3,7 тис. грн.

12.Ремонт свердловин № № 3,4,15, 10,12, 11, 19, 22 на ОС – 68,0 тис. грн..

Всього   584,3  тис. грн.

з них кошти місцевого бюджету –  248,0  тис. грн..

власні кошти  –  336,3 тис. грн..

За січень-серпень 2016 року:

1. Капітальний ремонт  КНС 1, КНС 3, КНС 4, КНС 7– 113,73 тис. грн..

2. Поточний ремонт водопровідної мережі по вул.. Героїв  Дніпра – 3,0 тис. грн..

3. Заміна насоса на НС 206 Дивізії , НС Б. Хмельницького,  на менш енергоємний  –127,53 тис. грн..

4. Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Комарова, Сільце, Свердлова, Павла Гарячого, Чкалова,  Завойка  – 122,46 тис. грн..

5. Капітальний ремонт водопровідної мережі на НС 206 Дивізії – 5,76 тис. грн..

6. Монтаж вузла стабілізації тиску в буд. 165 по вул.. Енергетиків – 12,65 тис. грн..

7. Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Енергетиків  194,

206 Дивізії, 12  – 24,78 тис. грн..

8. Впровадження системи телемоніторингу на КНС 7 - 38,19 тис. грн..

9. Монтаж системи контролю рівня рідини САУ М6 на сигналізації рівня води на РЧВ Московка та на автоматичному вузлі стабілізації тиску мікрорайону № 15 – 6,21 тис. грн..

10. Ремонт свердловини № 12, 15, 22  - 45,69 тис. грн..

Всього: 501,23 тис. грн.

Завдання, які стоять перед підприємством у 2017 році

Служба водопостачання

- Включення  водопроводу в мережу (в районі бані) по вул.. Енергетиків.

- Автоматизована система контролю подачі води.

3. Об’єднати систему подачі води мікрорайону Костянець та вул.. Енергетиків (район ВПТУ).

- Заміна труби біля будинку по вул. Енергетиків, 139.

- Автоматизована система контролю підняття води із свердловин.

- Відновлення приміщення диспетчерської служби і створення пункту по прийому, ремонту і заміні лічильників.

- Ремонт приміщень НС, павільйонів свердловин.

8. Закупка насосів на НС та свердловини.

9. Заміна трубопроводів на вулицях міста, згідно схеми оптимізації.

10. Реалізація проекту Південно-Західного мікрорайону.

11. Реалізація проекту по установці резервуару питної води на Московці

12. Підключення свердловини в міську мережу в районі Сільгосптехніки.

13. Реконструкція системи водопостачання на вул.. Котова (НС башта).

14. Ремонт гідрантів для гасіння пожеж в місцях загального користування.

15. Придбати установку для порізки бетону та асфальту в місцях виконання аварійних робіт.

Служба водовідведення

- Реалізація проекту «Реконструкція каналізаційних систем м. Канева»

- З’єднати резервний каналізаційний трубопровід в районі бані (проект).

- Заміна трубопроводу на полях фільтрації ОС.

- Реконструкція КНС (грабельні відділення, всаси).

- Заміна котла і реконструкція топочної.

- Реконструкція самопливних каналізаційних мереж.

- Відновлення і реконструкція каналізаційної системи в районі сільгосптехніки.

- Продовження робіт на каналізаційних мережах по вул.. Боєнка.

- Закінчення робіт по заміні насосного обладнання на КНС.

- Реконструкція лівобережних полів фільтрації.

11. Установка обліку стоків на ОС.

12. Придбати дизель-генератор для забезпечення роботи КНС при аварійних ситуаціях.

Директор КП «Управління ВКГ»				               В.М.Цюкало