КАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІ скликання

РІШЕННЯ

Від  03.05.2018  № 11 - 4

Про хід виконання Програми 
енергоефективності та розвитку 
житлово – комунального господарства
 м. Канева на 2015 – 2020 роки» за 2017 рік

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію про хід виконання Програми енергоефективності та розвитку житлово – комунального господарства міста Канева на 2015 – 2020 роки за 2017рік,  міська рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання Програми енергоефективності та розвитку житлово – комунального господарства міста Канева на 2015 – 2020 роки за 2017рік взяти до відома згідно з додатком.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, податків та підприємництва (Коржов В.Л.) та з питань житлово-комунального господарства; транспорту, зв`язку та комунальної власності (Куча В.В.).

Міський голова						І.О. Ренькас

Стадник

Додаток до рішення міської ради

Від  03.05.2018  № 11 - 4

| Виконання заходів Програми енергоефективності та розвитку житлово-комунального господарства за 2017 рік |
| --- |
| № з.п. | Назва заходу | Стан виконання |
| 1 | 2 | 3 |
| І. Модернізація, реконструкція і будівництво систем теплопостачання із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій та обладнання з метою заміщення природного газу альтернативними видами палива та зменшення споживання енергоресурсів |
| 1.1 | Будівництво міні котельної для 3-х двоповерхових будинків по вул. Леніна №167, 169, 171 потужністю 300 кВт | Проведено громадські слухання, мешканцям будинків було запропоновано будівництво модульної котельні на твердому паливі. Мешканці будинків не погодилися з даною пропозицією і висловили своє бачення та побажання улаштування газової котельні, як і було заплановано раніше. Канівське комунальне підприємство теплових мереж замовило уточнення проектно - кошторисної документації ПП "Агропромбуд" м. Черкаси |
| 1.2 | Реконструкція котельні по вул. 1 Травня, 78 (СШ №1) з установкою котлів на твердому паливі потужністю 300 кВт | Роботи по реконструкції котельні виконано в 2016 році, починаючи з опалювального періоду 2017 року ЗОШ №1 опалюється власною котельнею, яку обслуговує ПП Рахуба І.В. |
| 1.3 | Реконструкція залізобетонної димової труби на центральній котельні по вул. Енергетиків, 30 з футеруванням полімерними матеріалами | Із-за відсутності фінансування роботи по капітальному ремонту перенесено на термін визначений програмою тобто до 2020 року. |
| 1.4 | Реконструкція центральної котельні м. Канева по вул. Енергетиків, 30 з впровадженням пальників СНГ-44 | В період підготовки підприємства до опалювального сезону було встановлено, що дані заходи морально та технічно застаріли їх подальше впровадження не доцільне. |
| 1.5 | Реконструкція центральної котельні м. Канева по вул. Енергетиків, 30 з заміною конвективних пакетів котла ПТВМ-30М ст.№4. |  |
| 1.6 | Будівництво міні котельні для СШ№3 з установкою газоелектричних котлів потужністю 400кВт | Роботи по будівництву модульної котельні на твердому паливі здійснено ТОВ «Спецрембуд» за власні кошти підприємства в 2016 році. |
| 1.7 | Будівництво міні котельні для житлового будинку по вул. Буваліна, 5 в мікрорайоні Костянець з установкою газоелектричних котлів потужністю 300кВт | Із-за відсутності фінансування роботи по будівництву даних об’єктів перенесено на невизначений термін (до завершення програми). |
| 1.8 | Будівництво міні котельні для будинку культури по вул. Пилипенка, 14 в мікрорайоні Костянець з установкою комбінованих газоелектричних котлів потужністю 300кВт |  |
| 1.9 | Будівництво міні котельні для житлового будинку по вул. Пилипенка, 16 в мікрорайоні Костянець з установкою комбінованих газоелектричних котлів потужністю 250кВт |  |
| 1.10 | Будівництво міні котельні для житлового будинку по вул. Пилипенка, 18 в мікрорайоні Костянець з установкою комбінованих газоелектричних котлів потужністю 250кВт |  |
| 1.11 | Будівництво квартальної котельні по вул. Г. Дніпра потужністю 5 МВт |  |
| ІІ. Модернізація, реконструкція і будівництво систем теплопостачання |
| 2.1 | Модернізація ценральної тепломережі по вул. Енергетиків - 206 Дивізії в м. Каневі з застосуванням попередньоізольованих труб; Ф 530 - 2200 м трубопроводу. | В період підготовки підприємства до опалювального сезону було встановлено першочерговість проведення робіт з ремонту центральної мережі теплопостачання та визначено інші об’єкти. Даний захід планується виконати до кінця 2020 року. |
| 2.2 | Модернізація прибудинкових ділянок тепломереж до будинків №79, 91 по вул. Енергетиків (Леніна) із застоуванням труби "Ізопрофлекс" загальною протяжністю 132 м. п в однотрубному вимірі | Протягом 2017 року виконано роботи по модернізації 903 п.м. тепломережі. Також проведено поточні ремонти квартальних теплотрас протяжністю 259 п.м., на суму 242,124 тис. грн.. |
| 2.3 | Модернізація ділянки тепломережі по вул. Г. Дніпра, 5 - 17 із застоуванням сталевих труб в ПЕ оболонці загальною протяжністю 461 м.п в однотрубному вимірі |  |
| 2.4 | Модернізація ділянки тепломережі від ТКЛ 117 до ТКЛ135 по вул. Енергетиків із застоуванням сталевих труб в ПЕ оболонці загальною протяжністю 310 м м.п в однотрубному вимірі |  |
| ІІІ. Модернізація, реконструкція і будівництво систем водопостачання та водовідведення із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій для зменшення споживання енергоресурсів |
| 3.1 | Комплексна модернізація 10 артезіанських свердловин | Виконано поточні ремонти на свердловинах: №3, №4, №19, №22, №10, №11, №12, №13, №14, №15 із них на свердловині №10, №11 та №22 заміна колон. Придбано та замінено 2 глибинних насоса ЕЦВ 8-25-125 та ЕЦВ 6-10-160. Загальна вартість виконання по даним роботам становить – 96310 грн. |
| 3.2 | Реалізація проекту «Споруди водопостачання Південно-Західного району м. Канева Черкаської області» | Розроблено проектно кошторисну документацію. Щорічно подається заявка на участь у співфінансуваннї реалізації проектів з ДФРР та ЄБРР. В 2017 році заявку було відхилено. |
| 3.3 | Впровадження проекту «Встановлення додаткового резервуара запасу води об’ємом 1000м3 на горі Московка в м. Канів» |  |
| 3.4 | Продовження впровадження системи телемоніторингу на об’єктах водопостачання та водовідведення | Збирання і монтаж шафи керування насосами АNDRITZ Ritz Sw 150-350/Z/G+АМ3F/37,4/4DS МК на КНС № 1, КНС 3, КНС 4, КНС 7 та встановлення насосів ANDRIZ на КНС 3, КНС 4 на загальну вартість 200,026 тис. грн. |
| 3.5 | Реконструкція каналізаційних систем м. Канева. | Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. Енергетиків 378 м. на загальну суму 524845 грн. Ремонт каналізаційної мережі місцевої каналізації - 9041,6 грн., капітальний ремонт каналізаційного дюкера через р. Дніпро з лівобережними полями фільтрації - 14175,6 грн.. Капітальний ремонт напірного колектора від вул. Г. Дніпра, 49 до вул. Монастирок 1А - 22845,9 грн. |
| 3.6 | Впровадження АСКОЕ на об’єктах водопостачання та водовідведення | Облаштування модулями стабілізації тиску об'єктів водопостачання на суму 125,326 тис. грн. |
| 3.7 | Встановлення сонячних колекторів для підігріву води для побутових потреб | Даний захід не є нагальним тому буде впроваджено після виконання основних заходів, по забезпеченню населення якісними послугами з централізованого водопостачання та водовідведення |
| 3.8 | Впровадження автоматичного системного контролю обліку води в м. Каневі | Даний захід буде впроваджено після встановлення на всіх вводах в будинки (житлові та нежитлові) засобів комерційного обліку. Встановлення засобів комерційного обліку заплановано щорічно до 2020 року. |
| 3.9 | Впровадження компенсаторів реактивної потужності на об’єктах водопостачання та водовідведення | Із-за відсутності фінансування роботи по будівництву даних об’єктів перенесено на невизначений термін (до завершення програми). |
| 3.10 | Локалізація витоків в мережах водопостачання та водовідведення (проведення робіт по заміні мереж водопостачання та водовідведення) | Виконано перекладку трубопроводу централізованого водопостачання по наступним вулицям: Енергетиків, Берестовецький Яр, Шевченка, Миру, Гончара, Костенка, Шкільна, Корчаки, Трахтемирівська, Героїв Дніпра, 206 Дивізії, Б. Хмельницького, Гетьмана Дорошенка, Успенська, Кобзарева, Смолятича загальною вартістю – 677431 грн. |
| 3.11 | Розробка ТЕО та консультаційні послуги для отримання кредитних ресурсів | Даний захід втратив актуальність |
| ІV. Об'єкти житлового фонду, впровадження енергозберігаючих заходів |
| 4.1 | Проведення робіт по санації житлових будинків на умовах отримання кредиту або за власні кошти | Впроваджено один із актуальних та мало затратних заходів з комплексу санації. Проведено заміну ламп освітлення в підїздах на енергозберігаючі (LED)в кількості 1237 шт. на суму 19,8 тис. грн. |
| 4.2 | Придбання теплоізолюючих матеріалів та проведення робіт з термоізоляції зовнішніх стін ОСББ та ЖБК, підвальних приміщень, горищ, покрівлі та фундаменту на умовах отримання кредиту або за власні кошти | Жодне з ОСББ та ЖБК не звернулось до фінансової установи щодо отримання кредиту на проведення енергоефективних заходів. |
| 4.3 | Проведення двойного остіклення місць загального користування в житлових будинках | Проведено повну заміну віконних блоків на металопластикові у 4 будинках: Г.Дніпра, 3, 15, Енергетиків 133, 170, та частково в 2 будинках: Г.Дніпра, 17 та Шевченка, 17 на загальну суму 130,6 тис. грн. |
| 4.4 | Обладнання пожежною сигналізацією багатоповерхового будинку вул. Леніна 200 | Із-за відсутності фінансування роботи по впровадженню заходів на даних об’єктах перенесено на невизначений термін (до завершення програми). |
| 4.5 | Капітальний ремонт протипожежної автоматики житлового будинку підвищеної поверховості в м. Канів по вул. Героїв Дніпра, 47. |  |
| V. Капітальний ремонт та модернізація ліфтів житлового фонду |
| 5.1 | Модернізація системи диспетчерського зв’язку | Реконструкцію диспетчерських систем на суму 140 тис. грн.. |
| 5.2 | Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду | Проведено капітальний ремонт ліфтів в будинках по вул. 206 Дивізії, 10 (1 ліфт), Г.Дніпра, 21, Г. Дніпра, 45 (2 ліфти), Г. Дніпра, 47 (4 ліфти), Енергетиків, 131 (1 ліфт), Шевченка, 47 (1 ліфт) на загальну вартість 234,3 |
| VI. Встановлення приладів обліку та регулювання споживання води і теплової енергії у житлових будинках |
| 6.1 | Придбання та улаштування приладів обліку теплової енергії для ОСББ та ЖБК на умовах отримання кредиту або за власні кошти | В будинках ОСББ та ЖБК встановлено засоби обліку теплової енергії за якими проводиться споживання теплової енергії |
| 6.2 | Придбання та улаштування приладів обліку теплової енергії для багатоквартирних житлових будинків | Встановлено 22 будинкових засоби обіку теплової енергії, з них 4 лічильника по вул. Успенській №3, 20, 41, 58 та 18 по вул. Енергетиків №71, 37, 39, 41, 55, 74, 75, 77, 79, 81, 84, 87, 88, 89, 93, 95, 99 (виконання інвестиційної програми КПТМ), та 1 лічильника по вул. Енергетиків 200 (гуртожиток). Ремонт лічильника по вул. 206 Дивізії 8 |
| 6.3 | Придбання та улаштування приладів обліку води для ОСББ та ЖБК на умовах отримання кредиту або за власні кошти | Жодне з ОСББ та ЖБК не звернулось до фінансової установи щодо отримання кредиту. |
| 6.4 | Придбання та улаштування приладів обліку води для житлових будинків | На виконання ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» впровадження заходу є обов’язковим не тільки для житлових будинків, а й для нежитлових з терміном впровадження до 2020 року |
| VII. Впровадження заходів у сфері поводження з твердими побутовими відходами |
| 7.1 | Захоронення відходів |
| 7.1.1 | Придбання спеціалізованої техніки (бульдозер) на полігон ТПВ | Бульдозер Т-170 (б/у) придбано за 200,0 тис. грн.. та проведено його капітальний ремонт на 150,0 тис. грн.. |
| 7.1.2 | Проведення лінії електропередач до полігону ТПВ | Розроблено проектно - кошторисну документацію та розпочато виконання робіт, завершено І чергу.. |
| 7.1.3 | Приведення існуючого полігону ТПВ у відповідність до вимог правил експлуатації полігонів ТПВ(спостережні свердловини) | Із-за відсутності фінансування по впровадженню заходу період його виконання перенесено на невизначений термін (до завершення програми). |
| 7.1.4 | Побудова господарських споруд для утримання полігону |  |
| 7.2 | Збір, зберігання та вивезення відходів |
| 7.2.1 | Запровадження системи нагляду за контейнерними майданчиками, збір та оприлюднення інформації про порушників | Із-за відсутності фінансування по впровадженню заходу період його виконання перенесено на невизначений термін (до завершення програми). |
| 7.2.2 | Придбання спеціалізованої прибиральної техніки (сміттєвози) | Було подано проект на участь в конкурсі по співфінансуванню з обласного та місцевого бюджетів в 2017 році конкур не виграли. |
| 7.2.3 | Реконструкція контейнерних майданчиків |  |
| 7.2.4 | Оновлення контейнерного парку | Виготовлення нових та капітальний ремонт контейнерів для збору побутового сміття на суму 36,3 тис. грн. |
| 7.2.5 | Впровадження приймального пункту для вторсировини | Проведено перемовини щодо оренди приміщення під приймальний пункт, комунальному підприємству відмовлено. Вивчається можливість встановлення сортувальної лінії. |
| 7.2.6 | Проведення розяснювальної роботи з населенням щодо роздільного збору відходів | Протягом 4 місяців найманий працівник КП "ЖЕК" спільно з спеціалістами відділу муніципального контролю проводили інформаціно - розяснювальну роботу серед населення та заключали договори на вивіз сміття з приватного сектору. |
| 7.2.7 | Охоплення 100 міста послугами по збору та вивезенню відходів | 72 % домоволодінь охоплено послугою по вивезенню ТПВ. |
| VIII. Обслуговування житлового фонду |
| 8.1 | Проведення інформаційно - розяснювальної роботи по розясненню Закону України "Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку" | Управління ЖКГ та екології спільно з майстрами КП "ЖЕК" проводить розяснювальну роботу по створенню та фукціонуванню ОСББ. Завдяки спільним діям та небайдужості мешканців будинків, в будинках по вул. Шевченка, 19 та 23 мешканці визначилися з ініціативною групою та старшим будинку, яка контролює якість виконання робіт КП "ЖЕК". |
| 8.2 | Організація та проведення конкурсу на управляючу компанію | На виконання рішення виконавчого комітету від 07.02.17 №50 організовано та проведено конкурс на управителя з управління багатоквартирними будинками. За результатами конкурсу переможець КП "ЖЕК" . |
| IX. Впровадження енергозберігаючих технологій для забезпечення зовнішнього освітлення населених пунктів |
| 9.1 | Реконструкція під освітлення існуючих ліній електропередач Канівського РЕМ на вулицях міста | Проведено роботи протягом 2015, 2016 років |
| 9.2 | Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення м.Канева (заміна лампочок, світильників, проводів, ремонт обладнання підстанцій) | Роботи по технічному обслуговуванню мереж зовнішнього освітлення проведено працівниками КП "Місто" на суму 873,09 тис. грн.. Проведено поточні ремонти та відновлення мереж зовнішнього освітлення на вул. Енергетиків, 206 диавізії, м. Рибалки, Потужнього, Біляшевського, Шевченка, Тичини, Корольова, Кобзарева, Паркова, Чупилки та ін. (всього 28 вулиць) за рахунок депутатського фонду 653,9 тис. грн. |
| Х. Утримання об'єктів дорожнього господарства |
| 10.1 | Утриманні в чистоті доріг, парків, скверів, площ місць загального користування (нанесення дорожньої розмітки, ремонт дорожнього покриття) у літній період | Літнє утримання за звітний період складає 1630,3 тис. грн. |
| 10.2 | Утриманні в чистоті доріг, парків, скверів, площ місць загального користування у зимовий період (очистка доріг від снігу, посипання протиожеледними сумішами) | Зимове утримання за звітний період складає 609,9 тис. грн. |
| 10.3 | Капітальний ремонт доріг і вулиць міста | На вул. Успенська, Чкалова, Завойка, Горького проведено капітальний ремонт на загальну на суму – 2698073,79 грн |
| 10.4 | Поточний ремонт доріг та вулиць міста | Проведено ремонт дорожнього покриття на вул. Лисенка, Вишнева, Жмаченка, Успенська, Київська, Героїв Небесної Сотні, Б. Хмельницького, М. Рибалка, Шевченка, Г. Дніпра, Дорошенка, О. Кошового, Шкільна, Маяковського, Сільце, Кобзарева, та інші на загальну на суму – 3493760,24 тис. грн. |
| 10.5 | Нанесення дорожньої розмітки та встановлення знаків | Виконано роботи по нанесенню дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків на суму 183655,73 грн., |
| ХІ. Озеленення |
| 11.1 | Догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями, викошування газонів, догляд за квітниками | Під час проведення весняних акцій в місті було висаджено 750 дерев. Доглядом охвачено 2,36 тис. м кв. газонів та 7,13 тис. м кв. квітників. За звітний період догляд за зеленим господарством складає 591,3 тис. грн. |
| ХІІ. Утримання інших об'єктів блогоустрою |
| 12.1 | Утримання в належному стані кладовищ міста | На утримання центрального кладовища витрачено коштів в сумі 70,3 тис. грн.. |
| ХІІІ. Утримання об'єктів інфраструктури |
| 13.1 | Забезпечення безперебійного та комфортного обслуговування пасажирів автомобільним та річковим транспортом | Із запланованих 400,0 тис. грн.. комунальному підприємству надано фінансову підтримку в розмірі 200,0 тис. грн.. для виплати заробітної плати працівникам та погашення заборгованості за спожиті послуги теплопостачання (попередні роки) |
| ХІV. Природохоронні заходи |
| 14.1 | Очищення водовідведних канав, лотків для стічних вод | Протягом року було проведено очищення двох водовідвідних лотків на загальну суму 21,03 тис. грн.. Проведено роботи по розчистці русла малої річки Сухий Потік на загальну суму 100,103 тис. грн. |
| 14.2 | Ліквідація стихійних та несанкціонованих сміттєзвалищ | Протягом року було виявлено та ліквідовано 3 несанкціонованих сміттєзвалища. |
| XV. Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах бюджетної сфери |
| 15.1 | Впровадження системи моніторингу споживання енергоресурсів | Енергоменеджер (головний спеціаліст управління ЖКГ та екології) здійснює щоденний моніторинг споживання енергоресурсів закладами освіти. |
| 15.2 | Розробка ТЕО та консалтингові послуги для отримання кредитних ресурсів | Розроблено техніко – економічне обґрунтування, яке є фундаментальним документом для подання на фінансування із донорських або міжнародних фінансових установ. |
| 15.3 | Комплексна термомодернізація закладів бюджетної сфери | Підписано меморандум з представництвом ООН в Україні в рамках проекту UNDPI - енергоефективність будівель за допомогою енергосервісних компаній. Подано проект «Термомодернізації ДНЗ «Теремок»» на фінансування з ДФРР та фінансування з Ощадбанку в рамках проекту «Енергокредит муніципалітету». ЗОШ №6 подано на архітетктурний конкурс проектних ідей RESET/ ЗОШ №4 розроблено інвестиційний проект на термомодернізації інноваційної школи та подано на фінансування з ДФРР. ЗОШ №1 проведено заміну віконних блоків та вхідних дверей за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1200,0 тис. грн.. |