КАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ скликання

РІШЕННЯ

Від     31.08.2017 № 8 - 54

Про затвердження «Міської цільової  програми «Будівництво багатоповерхового житлового фонду та об’єктів соціальної сфери для внутрішньо переміщених осіб в м. Канів на 2017 -2019 роки»

Відповідно до підпункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  підпункту «е» пункту 3 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України, статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»,  на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 N 422 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.05.2017 № 102 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України», рішень виконавчого комітету Канівської міської ради: від 19.07.2017 № 215 «Про розробку «Міської цільової програми забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб», від 23.08.2017 № 252 «Про Міську цільову програму «Будівництво багатоповерхового житлового фонду та об’єктів соціальної сфери для внутрішньо переміщених осіб в м. Канів на 2017-2019 роки», листа Всеукраїнської громадської організації ветеранів війни та праці «Солдатські комітети» від 10.07.2017 № 63/1, з метою створення належних умов для забезпечення можливості безоплатного тимчасового проживання та сприяння інтеграції та соціальній адаптації таких осіб за новим місцем проживання,  Канівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму «Будівництво багатоповерхового житлового  фонду та об’єктів соціальної сфери для внутрішньо переміщених осіб в м. Канів та на 2017 -2019 роки» згідно з додатком (далі – Програма).

2. Виконавчому комітету Канівської міської ради розробити проекти розпорядчих документів та внести їх на пленарне засідання Канівської міської ради для розгляду та затвердження у вересні 2017 року, а саме:

2.1. Ескізний проект будівництва багатоповерхового житлового фонду та об’єктів соціальної сфери для внутрішньо переселених осіб в м. Канів, назвавши цей соціально-житловий комплекс «Надія» (далі – Комплекс «Надія»), включивши до його складу п’ять п’ятиповерхових багатоквартирних житлових будинків (до 140 квартир) загальною площею квартир близько 7 300 кв. м. та об’єкти соціальної сфери: перший поверх житлових будинків відвести під об’єкти торгівлі, побуту та обслуговування, передбачивши приміщення під центр розваг для дітей та молоді; навчально-виховний комплекс (НВК) на 350 учнів та двох груп для виховання дошкільнят на 40 осіб, врахувавши будівництво спортивного та дитячого ігрового майданчика. Загальна орієнтовна вартість будівництва 220 млн. грн.

2.2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво Комплексу «Надія».

2.3. Напрямки діяльності, завдання та заходи Програми на другому етапі реалізації.

2.4. Ресурсне забезпечення Програми по роках впровадження.

2.5.Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності.

2.6. Положення про формування Фонду житла для тимчасового проживання для вимушено переселених осіб та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з Фонду житла для тимчасового проживання.

3. Організацію виконання рішення покласти на виконуючого обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Канівської міської ради Святелика В.І.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань: архітектури та будівництва, землекористування та екології (Підгайний Ю.В.); планування, бюджету, фінансів, податків та підприємництва (Коржов В.Л.) та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, спорту та молодіжної політики (Козин М.А.).

Міський голова                                                                             І. О. Ренькас

Додаток

до рішення  Канівської міської ради

від 31.08. 2017 № 8 - 54

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

«Будівництво багатоповерхового житлового  фонду

та об’єктів соціальної сфери для внутрішньо переміщених осіб

в м. Канів на 2017 -2019 рік»

м. Канів

2017 рік

- ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. Назва | «Будівництво багатоповерхового житлового фонду та об’єктів соціальної сфери для внутрішньо переміщених осіб в м. Канів на 2017 -2019 рік» |
| --- | --- |
| 2.Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Рішення виконавчого комітету Канівської міської ради від 19.07.2017 №215 «Про розробку «Міської цільової Програми забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб» |
| 3. Підстава для розроблення | Програма розроблена відповідно до положень: Конституції України; Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» Постанови Кабінету Міністрів України № 1094 «Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року» Постанови Кабінету Міністрів України № 422 від 31.03.2004 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання» Рішення виконавчого комітету Канівської міської ради від 19.07.2017 №215 «Про розробку «Міської цільової Програми забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб» |
| 4. Ініціатори розробки програми | ГО «Всеукраїнська громадська організація ветеранів війни та праці «Солдатські комітети» ТОВ «ВП «Прогресс Ю.А.» Виконавчий комітет Канівської міської ради |
| 5.Розробник програми | Виконуючий обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Канівської міської ради Святелик В.І.; управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради; відділ комунального майна та земельних ресурсів виконавчого комітету Канівської міської ради; управління архітектури та містобудування; відділ освіти; юридичний відділ. |
| 6.Відповідальний виконавець програми | виконавчий комітет Канівської міської ради |
| 7. Співвиконавці заходів | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради; відділ комунального майна та земельних ресурсів виконавчого комітету Канівської міської ради; управління соціального захисту населення виконавчого комітету Канівської міської ради; відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради; юридичний відділ апарату виконавчого комітету Канівської міської ради |
| 8.Мета програми | Забезпечення ефективної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а саме створення сприятливих умов для їх комфортного перебування на території Канівської територіальної громади, сприяння будівництву житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та об’єктів соціальної сфери, формування Фонду житла для тимчасового проживання в м. Канів. |
| 9.Термін реалізації програми | 2017-2019 роки |

- ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Станом на 23.08.2017 в Канівській територіальній громаді обліковано 416 внутрішньо переміщених осіб, з яких 290 сімей ВПО звернулися до управління соціального захисту населення виконавчого комітету Канівської міської ради за призначенням щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Кількість сімей, яким було призначено грошову допомогу на цю дату становить 86 сімей (150 осіб). Першочергова проблема, з якою стикаються внутрішньо переміщені особи – це відсутність можливостей забезпечення житлом. Для них це психологічно складна ситуація, адже вони звикли до того, що на їх малій батьківщині у них було своє житло, стабільна робота, організований побут. Тепер це доводиться відбудовувати з нуля.

Відповідно до підпункту 2 пункту 9 статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» органи місцевого самоврядування надають у тимчасове безоплатне користування внутрішньо переміщеним особам з комунальної власності житлові приміщення придатні для проживання (за умови оплати особою відповідно до законодавства вартості комунальних послуг), але для м. Канева це також проблема. В Канівській міській раді на цей час не утворено Фонд житла комунальної власності для тимчасового проживання.

Можливість розміщення внутрішньо переміщених осіб в громадському житловому фонді міста відсутня. У відповідності до Житлового кодексу України, жилі приміщення надаються в порядку черговості тільки громадянам, які перебувають на обліку, потребуючих поліпшення житлових умов. Станом на цей час у виконкомі Канівської міської ради за місцем мешкання на обліку перебуває понад 600 сімей та осіб ( перший - з 1981 року). Жила площа у єдиному соціальному гуртожитку комунальної власності міста надається в порядку черговості.

Канівська міська рада не має можливостей виконати умови та гарантій для повноцінного перебування внутрішньо переміщених осіб на території Канівської територіальної громади в частині надання житла внутрішньо переміщеним особам  відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та Конституції України без залучення додаткових фінансових ресурсів та будівництва житла  для тимчасового проживання.

- МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є прискорення забезпечення житлом для тимчасового проживання  внутрішньо переміщених осіб та їх повноцінного, всебічного соціального захисту на території Канівської міської територіальної громади шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва, залучення коштів міжнародних донорів тощо. Створення умов для їх подальшого постійного проживання в м.Канів.

- СТРОКИ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма реалізується в декілька етапів протягом  2017-2019 років.

- НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Програма буде впроваджуватись шляхом здійснення комплексу взаємопов’язаних заходів за такими напрямками і передбачає вирішення наступних соціальних завдань:

- реалізація відповідно до діючого законодавства проекту щодо забезпечення тимчасово переміщених осіб житлом для тимчасового проживання з урахуванням ресурсів м. Канева;

- розширення можливостей поліпшення житлових умов внутрішньо переміщеним особам та громадян міста;

- підвищення рівня забезпеченості житлом громадян і доступності його отримання;

- скорочення черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- створення умов для формування Фонду житла для тимчасового проживання ;

- поліпшення соціальної проживання внутрішньо переміщених осіб в м.Канів;

- надання можливості навчання в навчальних закладах всіх рівнів акредитації;

- надання можливості отримання гідної професії з подальшим працевлаштуванням.

- НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ РЕАЛІЗАЦІЇ

| Пріоритетні завдання | Заходи | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування на 2017 рік, тис. грн. | Орієнтовні обсяги фінансування на 2018 рік, тис. грн. | Орієнтовні обсяги фінансування на 2019 рік, тис. грн. | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формування Фонду житла для тимчасового проживання | Прийняття рішення Канівської міської ради про формування Фонду житла для тимчасового проживання для ВПО та затвердження Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання | Вересень 2017 | Юридичний відділ апарату виконавчого комітету Канівської міської ради | Міський бюджет | - | - | - | - |
|  | Проведення підтвердження ВПО, що потребують отримання тимчасового житла | З моменту початку проведення робіт будівництва. | Юридичний відділ апарату виконавчого комітету Канівської міської ради | Міський бюджет | - | - | - | - |
|  | Створення реєстру заяв громадян із числа ВПО, які потребують надання житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання | З моменту початку проведення робіт будівництва. | Юридичний відділ апарату виконавчого комітету Канівської міської ради | Міський бюджет | - | - | - | - |
|  | Передбачити 10% від загальної кількості квартир у багатоповерховому житловому фонді для забезпечення осіб, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку у виконкомі Канівської міської ради із числа учасників АТО. | 2018-2019 | Юридичний відділ апарату виконавчого комітету Канівської міської ради | Міський бюджет | - | - | - | - |
| Оформлення документів земельної ділянки під будівництво багато поверхового житлового фонду та об’єктів соціальної сфери | Розробка та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво житлового фонду | Вересень – жовтень 2017 | Відділ комунального майна та земельних ресурсів виконавчого комітету Канівської міської ради | Міський бюджет | 50,00 | - | - | 50,00 |
| Державна реєстрація іншого речового права (права постійного користування земельної ділянки) | Реєстрація права постійного користування землею під будівництво житлового багатоповерхового житлового фонду та об’єктів соціальної сфери | після затвердження проектів землеустрою 2017 | Відділ комунального майна та земельних ресурсів виконавчого комітету Канівської міської ради | Міський бюджет | 0,20 | - | - | 0,20 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації | Розробка проектно -кошторисної документації на будівництво житлових будинків в м. Канів (типовий проект) із застосуванням енергозберігаючих технологій (в т.ч. запропонованої ініціаторами проекту швейцарської інноваційної технології «Plastidil») | Жовтень 2017 – квітень 2018 | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради | Міський бюджет | - | 900,00 | - | 900,00 |
|  | Розробка проектно -кошторисної документації на будівництво об’єктів соціальної сфери в м. Канів (типовий проект) із застосуванням енергозберігаючих технологій (в т.ч. запропонованої ініціаторами проекту швейцарської інноваційної технології «Plastidil») | Жовтень 2017 –квітень 2018 | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради | Міський бюджет | - | 300,00 | - | 300,00 |
|  | 3) Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво поза майданчикових інженерних мереж | Жовтень 2017 – квітень 2018 | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради | Міський бюджет | - | 300,00 | - | 300,00 |
| Пошук фінансових партнерів для будівництва житла для тимчасово проживання ВПО | Укладення меморандумів (протоколів про наміри) з міжнародними організаціями, у т.ч. щодо сприяння соціальній підтримці переселених громадян | 2017 -2019 | Управління економічного розвитку виконавчого комітету Канівської міської ради; Управління соціального захисту населення Управління містобудування та архітектури; Ініціатори проекту | Міський бюджет | - | - | - | - |
| Всього витрат |  |  |  |  | 50,20 | 1500,00 | - | 1550,20 |

- ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Замовником Програми є Канівська міська рада.

Організація виконання заходів Програми покладається на виконавчий комітет Канівської міської ради

Секретар міської ради                                                                     С. С. Ткаченко