Від 21.11.2019 № 17 – 58

Про затвердження міської Програми

створення (оновлення) містобудівної

документації Канівської об’єднаної

територіальної громади на 2020 – 2025 роки

Відповідно до пункту 42 статті 26, статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України «Про містобудівний кадастр» від 25.05.2011 № 559, Рішення Канівської міської ради від 14.07.2016 №4-11 «Про актуалізацію стратегічного плану економічного розвитку м. Канів до 2020 року», Канівська міська рада

Вирішила:

- Інформацію про хід виконання міської Програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Каневі на 2017-2019 роки взяти до відома згідно з додатком 1.

- Затвердити міську Програму створення (оновлення) містобудівної документації Канівської об’єднаної територіальної громади на 2020-2025 роки згідно з додатком 2                 (далі Програма).

- Управлінню містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області виступити замовником створення (оновлення) містобудівної документації відповідно до Програми.

- Фінансовому управлінню Канівської міської ради спільно з Управлінням містобудування та архітектури Канівської міської ради щорічно до 20 жовтня визначати перелік робіт зі створення містобудівної документації, обсяги фінансування цих робіт  на наступний рік в установленому порядку.

5. Організацію даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Канівської міської ради Святелика В.І. та начальника управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради Артюк Л.А..

6. Контроль за виконанням даного рішення на постійну комісію міської ради з питань архітектури та будівництва, землекористування та екології (Підгайного Ю.В.) та постійну комісію з питань планування, бюджету, податків і підприємництва (Коржов В.Л.)

Міський голова                                                                                                     Ігор РЕНЬКАС

Артюк

### Додаток №1

### до рішення Канівської міської ради

### від 21.11.2019  № 17-58

Інформація

про виконання Міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у

м. Каневі на 2017-2019 роки

Відповідно до Положення «Про управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради» основними завданнями управління є участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подання на розгляд міської ради та її виконавчого комітету пропозиції з цих питань, підготовка та видача змовникам містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, будівельних паспортів, інших вихідних даних з проектування об’єктів містобудування для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту. Крім того, на управління покладено функцію забезпечення дотримання правил розміщення зовнішньої реклами та регулювання відносин у цій сфері. Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території міста. Зміни до Генерального плану міста Канева вносяться Українським державним інститутом проектування міст «Діпромісто».

На замовлення виконавчого комітету Канівської міської ради Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя завершило проведення робіт по об’єкту: «Внесення змін до генерального плану міста Канева Черкаської області», згідно договору № 560-01-2016 від 29.03.2016,  ціна за договором складає 164579 грн, крім цього, 20% ПДВ – 32915 грн. 80 коп.,                              всього – 197494 грн. 80 коп.

Також на замовлення управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради Державним підприємством Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя завершило роботи  по виконанню робіт по об’єкту: «План зонування території міста Канева Черкаської області», згідно договору  № 560-11-2016 від 05.05.2016. Вартість робіт визначена на підставі зведеного кошторису та протоколом погодження договірної ціни і становить – 100230 грн. Крім цього, 20% ПДВ – 20046 грн. Всього – 120276 грн.

Інформуємо Вас про те, що містобудівна документація міста Канева затверджена рішеннями Канівської міської ради від 31.08.2017 №8-41 «Внесення  змін до генерального плану міста Канева Черкаської області» та від 31.08.2017 №8-42 «Про затвердження плану зонування території (зонінгу) м. Канева».

В 2015 році управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради був укладений договір № АГ- 443 від 23 червня 2015року на суму 85752,20 грн. (з приватним підприємством «Канівархдизайн» по виконанню робіт по об'єкту: «Виготовлення технічної документації  на земельні ділянки (проектно-вишукувальні  роботи для детального плану території  індивідуальної житлової забудови північно-західного мікрорайону м. Канева, Черкаської області». Виконання даних робіт буди передбачені «Програмою розвитку земельних відносин  в місті Каневі на 2011-2015роки», яка була затверджена рішенням  Канівської міської ради від 23.12.2010 № 2-20 та зміни до  рішення від 28.05.2015 № 20-30 (додаток №1). Планове асигнування на виконання даних робіт було виділені  рішенням виконавчого комітету Канівської міської ради  від 06.04.2015 №109 та протоколом постійної депутатської  комісії з питань планування бюджету і фінансів № 6 від 06.04.2015. Довідка про зміну річного бюджету на 2015рік  надана міським фінуправлінням  №128 від 07.04.2015 по КФК 254404- інші видатки КЕКВ 2240 оплати послуг, в сумі 100000,00грн.(сто тисяч гривень 00 коп.).

Згідно  зведеного кошторису були  передбачені такі види робіт :

- детальний план  індивідуальної житлової забудови північно-західного мікрорайону м. Канева Черкаської області на суму - 59149,16 грн.;

-інженерно-геодезичні вишукування  на суму - 26012,64 грн.

Відповідно до додаткової угоди №1 від 02 листопада 2015 року до договору                          № АГ-443 від 23 червня 2015 року на «Виготовлення технічної документації на земельні ділянки ( проектні роботи для детального планування території індивідуальної житлової забудови північно-західного мікрорайону м. Канева,Черкаської області», дію договору було припинено 02.11.2015  тому, що інженерно-геодезичні вишукування виявили непридатність даної території для індивідуальної житлової забудови.                                                                               Згідно з рішенням виконавчого комітету Канівської міської ради від 02.11.2015  №390 з об’єкту «Виготовлення технічної документації  на земельні ділянки (проектно-вишукувальні  роботи для детального плану території  індивідуальної житлової забудови північно-західного мікрорайону м. Канева, Черкаської області» планове асигнування в сумі 72 000,00 грн. було знято та перенаправлені на інші потреби міста. Залишок невикористаних планових асигнувань склав 1987,84 грн.

Відповідно до листа Управління культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації від 26.04.2017 №633/01 інформуємо наступне:

Розроблений історико – архітектурний опорний план міста Канева розглянутий на робочому засіданні обласної містобудівної ради, яке відбулось 22.04.1992 в місті Черкаси був схвалений на засіданні секції теорії та історії архітектури й містобудівництва вченої ради НДІТІАМ 30.12.1992.                                                                                                                                           	 Історико – архітектурний опорний план міста Канева актуальний на даний час та включає в себе охоронні зони історичних об’єктів, території пам’яток археології і архітектури, охоронні зони регулювання забудови, охоронні зони регулювання забудови суворого режиму, зони охоронного ландшафту, охоронні зони пам’ятників, зони історичного культурного шару.

### Фінансування робіт

### по виконанню Програми створення (оновлення ) містобудівної документації
в місті Каневі на 2017 – 2019 роки

| № п/п | Види робіт | Розподіл коштів по роках, тис. грн. | Разом, тис. грн. | Джерела фінансування | Замовник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |
| 1 | Виготовлення технічної документації на земельні ділянки ( проектно-вишукувальні роботи для детального планування території індивідуальної житлової забудови північно-західного мікрорайону м.Канева Черкаської області) | 180 | 0 | 0 | 180 | Міський бюджет | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради |
| 2 | Розробка плану зонування території м.Канева Черкаської області | 50 | 0 | 0 | 50 | Міський бюджет | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради |
| 3 | Будівництво міського цвинтаря (р-н вул.Черкаська, м.Канів, Черкаська обл.) | 150 | 100 | 0 | 250 | Міський бюджет | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради |
| 4 | Внесення змін до історико-архітектурного опорного плану та визначеня зон охорони памяток та історичних ареалів міста Канева Черкаської області | 180 | 0 | 0 | 180 | Міський бюджет | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради |
| 5 | Виготовлення технічної документації на земельні ділянки ( проектно-вишукувальні роботи для детального планування території індивідуальної житлової забудови для учасників АТО р-н вул.Трахтомиріська, вул.Миру, м.Канева Черкаської області) | 100 | 100 | 0 | 200 | Міський бюджет | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради |
| 6 | Експертиза містобудівної документації по об’єкту : «Внесення змін до генерального плану міста Канева Черкаської області» | 50 | 0 | 0 | 50 | Міський бюджет | Виконавчий комітет Канівської міської ради |
| 7 | Виготовлення технічної документації на земельні ділянки ( проектно-вишукувальні роботи для детального планування території індивідуальної житлової забудови для учасників АТО р-н школи № 3 по вул.Пилипенка | 100 | 100 | 50 | 250 | Міський бюджет | Виконавчий комітет Канівської міської ради |

### Додаток №2

### до рішення Канівської міської ради

### від 21.11.2019 № 17-58

Міська Програма створення (оновлення) містобудівної

документації Канівської об’єднаної територіальної громади на 2020-2025 роки

1. Мета та завдання Програми

Метою Програми є розроблення і затвердження містобудівної документації населених пунктів, які входять до Канівської об’єднаної територіальної громади, обґрунтованого визначення на основі затверджених детальних планів територій планувальної організації та функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталів, мікрорайонів, інших частин території населених пунктів, які входять до Канівської об’єднаної територіальної громади, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, а також встановлення єдиних умов та обмежень (регламентів) забудови територій на основі затверджених планів зонування для інтенсивного втілення в життя принципів містобудівної політики,  створення повноцінного життєвого середовища, збереження традиційних особливостей, історичного середовища та природно-ландшафтного комплексу села та міста, розвитку ефективної інженерної та транспортної інфраструктури.

Завданнями Програми є:

— визначення переліку окремих територій та відповідної містобудівної документації згідно з схемою планувальної структури населених пунктів, які входять до Канівської об’єднаної територіальної громади, створення та впровадження Містобудівного кадастру Канівської об’єднаної територіальної громади на 2020 — 2025 роки.

— встановлення орієнтовних меж окремих територій та вартості робіт зі створення містобудівної документації;

— забезпечення просторової концентрації і координації використання фінансових коштів публічних і приватних суб’єктів;

— визначення можливих джерел та механізмів фінансування робіт зі створення містобудівної документації;

— забезпечення регулювання забудови та іншого використання територій Канівської об’єднаної територіальної громади, відповідно до законодавства, державних норм, стандартів і правил.

2. Шляхи та засоби розв’язання проблем

2.1. Шляхами розв’язання проблем є:

—  розроблення та затвердження містобудівної документації населених пунктів, які входять до Канівської об’єднаної територіальної громади, генеральних планів, детальних планів територій комплексної забудови та реконструкції з урахуванням громадських інтересів та інвестиційних намірів, потреб розміщення доступного житла, комплексного розвитку соціальної сфери та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони довкілля та культурної спадщини;

—  поетапне розроблення комплексу містобудівної документації із забезпеченням деталізації Генеральних планів населених пунктів, які входять до Канівської об’єднаної територіальної громади, та залучення коштів місцевого бюджету, інвестиційних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством.

2.2. Засобами розв’язання проблем є:

— визначення черговості розроблення, організація виконання робіт і громадських слухань, затвердження детальних планів територій, планів зонування центральної планувальної зони та інших планувальних зон населених пунктів, які входять до Канівської об’єднаної територіальної громади відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

— визначення відповідно до планувальної структури населених пунктів, які входять до Канівської об’єднаної територіальної громади цілісних функціонально-планувальних утворень та орієнтовних меж детальних планів окремих територій, де передбачається комплексна забудова чи реконструкція з урахуванням прийнятих рішень, наявної забудови, умов та обмежень та іншого використання територій, природних та планувальних рубежів з можливістю наступного уточнення цих меж;

—  координація завдань та проектних рішень містобудівної документації для забезпечення ув’язки детальних планів окремих територій з містобудівними рішеннями і розрахунками населених пунктів, які входять до Канівської об’єднаної територіальної громади.

—  залучення інвестиційних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством, для розроблення детальних планів окремих територій міста, привабливих для інвесторів та запланованих згідно з оновленими матеріалами генерального плану під комплексну забудову чи реконструкцію.

Нормативно-правовою базою Програми є закони України «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельний кодекс України, наказ Мінрегіону України від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», державні будівельні норми, рішеннями Канівської міської ради від 02.03.2006 № 30-27 «Про затвердження Генерального плану розвитку м. Канева» та                  від 31.08.2019 № 8-41 «Внесення  змін до генерального плану міста Канева Черкаської області».

Завдання, склад і зміст, порядок розроблення містобудівної документації населених пунктів, які входять до Канівської об’єднаної територіальної громади визначаються відповідно до законодавства та інших нормативно-правових актів України, в тому числі державних будівельних норм і стандартів.

3. Ресурсне забезпечення Програми. Обсяги та джерела фінансування.

Фінансування робіт з планування територій здійснюється за рахунок бюджету Канівської міської ради та інших джерел, не заборонених законодавством, відповідно до додатку.

Власники, користувачі (орендарі) земельних ділянок, які мають наміри здійснити їх забудову або змінити функціональне призначення на території розроблення детального плану території, здійснюють фінансування робіт з розроблення таких детальних планів на договірних засадах.

Вартість розроблення містобудівної документації визначається згідно з державними будівельними нормами ДБН Д. 1.1.7-2000 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України» із застосуванням коефіцієнтів, що затверджуються Мінрегіону України.

Вартість виконання окремих розробок уточнюється відповідно до складених кошторисів у договірній документації між замовником та розробником містобудівної документації.

4. Організаційні засади з розроблення містобудівної документації

Організація розроблення містобудівної документації населених пунктів, які входять до Канівської об’єднаної територіальної громади здійснюється Управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради та виконавчим комітетом Канівської міської ради  — замовниками згідно з Переліком містобудівної документації, що розроблятиметься у 2020-2025 рр. (додаток до Програми) з урахуванням інвестиційних намірів щодо забудови окремих територій.

Замовник містобудівної документації:

—  організовує в установленому порядку поновлення матеріалів топографо-геодезичної зйомки територій населених пунктів, які входять до Канівської об’єднаної територіальної громади, проведеної в минулі роки, необхідних для розроблення містобудівної документації відповідно до Програми;

—  забезпечує урахування питань, пов’язаних з розміщенням об’єктів будівництва, іншого використання територій, з погодженням проектів землеустрою, наданням містобудівних умов та обмежень на проектування об’єктів при розробленні містобудівної документації;

—  визначає та уточнює межі розроблення містобудівної документації;

—  забезпечує організацію фінансування розроблення містобудівної документації шляхом залучення інвестиційних коштів або подання відповідного бюджетного запиту;

— готує завдання на розроблення містобудівної документації та подає його на затвердження заступнику голови Канівської міської ради, готує інші вихідні дані;

— визначає розробника містобудівної документації;

— забезпечує урахування громадських інтересів шляхом публікації оголошення про розроблення містобудівної документації, організації проведення громадських слухань після отримання проекту містобудівної документації від розробника;

—  у разі необхідності та за наявності інвестиційних пропозицій готує проект рішення Канівської  міської ради про зміни у переліку містобудівної документації, наведеної у додатку до Програми;

—  при розробленні зонінгу уточнює завдання на розроблення детальних планів відповідної території.

Розробник містобудівної документації:

—  готує проект договору на розроблення або внесення змін до містобудівної документації;

—  збирає вихідні дані за дорученням замовника;

—  розробляє містобудівну документацію або вносить до неї зміни відповідно до вимог державних будівельних норм, державних стандартів;

— бере участь у проведенні громадських слухань, розгляді архітектурно-містобудівною радою та сесією Канівської міської ради розробленої ним містобудівної документації;

— пропонує замовнику у разі необхідності залучити інші науково-дослідні та проектні організації до проведення додаткових досліджень, розроблення окремих розділів містобудівної документації;

— зберігає оригінал розробленої містобудівної документації, зміни до неї на паперових і електронних носіях в порядку, встановленому законодавством.

Містобудівна документація розробляється проектними і науково-дослідними організаціями, які мають відповідну ліцензію, сертифікованих спеціалістів і технічну базу, на замовлення Управління містобудування та архітектури виконавчого органу Канівської міської ради та виконавчого комітету Канівської міської ради, згідно з переліком, затвердженим цим рішенням.

У разі виконання робіт за рахунок бюджетних коштів розробник містобудівної документації визначається відповідно до законодавства шляхом проведення закупівлі послуг відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

При розробленні, затвердженні, внесенні змін до містобудівної документації, проведенні громадських слухань щодо врахування громадських інтересів замовник і розробник вживають заходів з нерозголошення спеціальної інформації, передбачених Законом відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженим наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України                 від 17.08.2005 № 902/11182.

Під час розроблення містобудівної документації пропозиції замовника щодо використання територій вносяться ним на розгляд та врахування розробником у проекті містобудівної документації.

Інвестиційні наміри юридичних та фізичних осіб щодо забудови та іншого використання територій враховуються розробником у проекті містобудівної документації у разі їх узгодження із замовником.

Для проведення громадських слухань, проведення погоджень, розгляду на архітектурно-містобудівній раді та експертизи виготовляється один примірник містобудівної документації на електронних носіях та на паперових носіях, що коригується за результатами кожного етапу та передається замовнику для подання на затвердження.

Подання містобудівної документації на затвердження Канівській міській раді забезпечує Управління містобудування та архітектури виконавчого органу Канівської міської ради.

Затверджена містобудівна документація виготовляється у трьох примірниках на паперових носіях та в одному примірнику на електронних носіях і передається до Служби містобудівного кадастру Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради для реєстрації у базі даних містобудівного кадастру, подальшого використання у містобудівній діяльності, відповідно до законодавства та з дотриманням авторських прав щодо проектного рішення організації-розробника відповідно до статей 29, 30, 31 Закону України «Про архітектурну діяльність».

5. Очікувані результати від виконання Програми, визначення її ефективності

Реалізація Програми забезпечить виконання положень населених пунктів, які входять до Канівської об’єднаної територіальної громади, сприятиме комплексному містобудівному розвитку територій Канівської об’єднаної територіальної громади, спрощенню процедурних питань розміщення та будівництва об’єктів, поліпшенню інвестиційного клімату в будівництві, екологічних та соціальних умов життєдіяльності населення, стану довкілля, збереженню і ефективному використанню об’єктів культурної спадщини.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на Містобудівну раду, заступників голови Канівської міської ради, Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради.

Начальник Управління

містобудування та архітектури                                                                            Лариса АРТЮК

### Додаток №3

### до рішення Канівської міської ради

### від   21.11.2019  № 17-58

### Фінансування робіт

### по виконанню Програми створення (оновлення ) містобудівної документації

### Канівської об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2025 роки

| № п/п | Види робіт | Розподіл коштів по роках, тис. грн. | Разом, тис. грн. | Замовник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | Розроблення Ескізу парку на набережній р. Дніпро | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради |
| 2 | Плану зонування (зонінг) території села Яблунів Яблунівського старостинського округу | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | Виконавчий комітет Канівської міської ради |
| 3 | Генеральний план села Яблунів Яблунівського старостинського округу | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | Виконавчий комітет Канівської міської ради |
| 4 | Експертиза по о’єкту: «Генеральний план села Яблунів Яблунівського старостинського округу» | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | Виконавчий комітет Канівської міської ради |
| 5 | Розділи «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний та особливий період» до генерального плану м.Канів Черкаської обл.. | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради |
| 6 | Внесення змін до генерального плану міста Канева |  |  | 100 | 200 | 200 | 100 | 600 | Виконавчий комітет Канівської міської ради |
| 7 | Експертиза по об’єкту : «Внесення змін до генерального плану міста Канева» |  |  |  |  |  | 200 | 200 | Виконавчий комітет Канівської міської ради |
| 8 | Розробка іторико-архітектурного опорного плану, межі і режими використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів міста Канева |  |  |  | 0 | 200 | 50 | 250 | Виконавчий комітет Канівської міської ради |
| 9 | Будівництво міського цвинтаря (р-н вул.Черкаська, м.Канів, Черкаська обл.) |  | 200 |  |  |  |  | 200 | Виконавчий комітет Канівської міської ради |

### Секретар міської ради                                                                                                 Сергій ТКАЧЕНКО