Додаток

до рішення міської ради
від «___» ___ 2019 № _____

ІНВЕСТИЦІЙНА

ПРОГРАМА

КП «Управління ВКГ» м. Канева 
на 2020 рік

| ПОГОДЖЕНО Рішення Канівської міської ради від __________________ № ______ М.П. |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор КП «Управління ВКГ ________________ В.М. Цюкало (підпис) (П.І.Б.) "___" _______________ 2019 року М.П. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ЗМІСТ

- Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми (Додаток 1)

- Загальна характеристика КП «Управління ВКГ» (Додаток 2)

- Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання  та водовідведення КП «Управління ВКГ» (Додаток 3)

- Опис заходів інвестиційної програми КП «Управління ВКГ» м. Канів на 2020 р. (Додаток 4)

- Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та  їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців (Додаток 5)

- План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців  (Додаток 6)

Додаток 1

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми 
на 2020 рік
КП «Управління ВКГ» м. Канів

1. Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | Комунальне підприємство «Управління водопровідно-каналізаційного господарства» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1944 |
| Форма власності | Комунальна |
| Місце знаходження | м. Канів Черкаська область |
| Код за ЄДРПОУ | 30598710 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Цюкало Володимир Микитович директор |
| Тел., факс, е-mail | 3-20-23; 3-30-30; kaniv_vodo@ukr.net |
| Ліцензія на (№, дата видачі, строк дії) | На централізоване водопостачання та водовідведення, Серія СА № 582566 10.04.2013 р. строк дії до 10.04.2018 р. |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн.. | 25 731 |
| Балансова вартість активів, тис. грн.. станом на 01.10.2019 | 27 731 |
| Амортизаційні відрахування за 9 міс. 2019 року, тис. грн.. | 1488,4 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | - |

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | Оснащення вузлами комерційного обліку багатоквартирні будинки, зниження питомих витрат та втрат ресурсів, підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, сплата кредитних зобов’язань, забезпечення екологічної безпеки; забезпечення екологічних та санітарно-гігієнічних норм працівникам підприємства |
| --- | --- |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 2020 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Погодження рішенням сесії Канівської міської ради |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | 1.Погодження рішенням сесії Канівської міської ради 2.Виконання заходів у 2020 році |

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн. (без ПДВ) |  |  | 2745,578 |
| --- | --- | --- | --- |
| власні кошти |  |  | 1999,078 |
| позичкові кошти |  |  |  |
| залучені кошти |  |  |  |
| За рахунок чистого прибутку |  |  | 746,5 |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |  |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  | 27,2% |
| Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби |  |  | - |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення |  |  | 20,4% |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |  | - |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  | 5,9% |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |  |  | 27,2 % |
| Інші заходи |  |  | 19,3% |
| Директор | _________ (підпис) | В.М. Цюкало |  |
| М.П. |  |  |  |