

Від15.05.2020 №91

Про підготовку об’єктів житлово -

комунального господарства міста до  
роботи в осінньо-зимовий період   
2020 – 2021 років

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію керівників комунальних підприємств, з метою забезпечення своєчасної підготовки об’єктів житлово – комунального господарства міста і утримання вулично – дорожньої мережі до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома першочергові заходи по підготовці комунальних підприємств до роботи в осінньо – зимовий період згідно з додатком.
2. Зобов’язати керівників комунальних підприємств міста проаналізувати стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період та забезпечити виконання першочергових заходів.
3. Начальнику фінансового управління Карпушенко Г.Г.
   1. разом з керівниками самостійних підрозділів виконавчого комітету забезпечити 100% розрахунки з міського бюджету по видатках з оплати енергоносіїв і комунальних послуг спожитих бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості, посилити контроль за економним витрачанням бюджетних коштів;
   2. забезпечити фінансування виконання першочергових заходів в межах призначених бюджетних асигнувань.
4. Начальнику управління соціального захисту населення Пилипенку А.Г. провести уточнення списків мешканців щодо отримання ними коштів для придбання твердого палива.
5. Директору КП «ЖЕК» Шацьких А.І. та директору КП «Управління ВКГ» Архіпову О.П. спільними діями привести в належний стан пожежні гідранти житлових будинків.
6. Директору КП «Теплових мереж» Коломійцю В.В. забезпечити своєчасне укладання договорів на постачання природного газу та його транспортування.
7. Директору КП «Місто» Шайдарову Д.О. забезпечити підготовку до роботи в зимових умовах 2020-2021 років спеціалізованої прибиральної техніки для очищення снігу та посипання шляхів і тротуарів протиожеледними матеріалами.
8. Директору КП «Місто» Шайдарову Д.О. забезпечити заготівлю солі для виготовлення піщано-соляної суміші.
9. Зобов’язати керівників комунальних підприємств міста інформувати управління ЖКГ та екології виконавчого комітету Канівської міської ради про хід виконання першочергових заходів до 1 та 15 числа щомісячно у період з липня по жовтень 2020 року.
10. Повторно розглянути питання підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020 – 2021 років на засіданні виконавчого комітету у вересні 2020 року.
11. Рішення виконавчого комітету від 26.06.2019 № 176 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років» вважати таким, що втратило чинність.
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами Святелика В.І. та управління ЖКГ та екології Стадник Т.П.

Міський голова Ігор РЕНЬКАС

Керуючий справами Володимир СВЯТЕЛИК

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник управління ЖКГ та екології Тетяна СТАДНИК

Начальник юридичного відділу Наталія ЛІСОВА

Додаток  
до рішення виконкому  
від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**Першочергові заходи  
 по підготовці підприємств міста до роботи в осінньо – зимовий період 2020-2021 рр.**

**КП «Управління ВКГ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Назва об’єкту | | Найменування робіт | | | Вартість  Тис.грн. | | Фінансування | Термін виконан | | Прим | |
|  | | **Водопостачання** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Свердловина № 13, 14 | | Ремонт | | | 15,08 | | Вл. кошти | 2020 р. | | Свердловина № 13, 14 | |
| 2 | | Насосні агрегати  ЕЦВ   (5 штук) | | Капремонт | | | 103,69 | | Вл. кошти | 2020 р. | | Насосні агрегати  ЕЦВ   (5 штук) | |
| 3 | | Автомобіль ВАЗ 2107 | | Ремонт | | | 20.0 | | Вл. кошти | 2020 р. | | Автомобіль ВАЗ 2107 | |
| 4 | | ЗІЛ 130 (85-35 ЧКМ) Поливо-мийна машина | | Капремонт | | | 36,522 | | Місц. бюджет вл. кошти | 2020 р. | | ЗІЛ 130 (85-35 ЧКМ) Поливо-мийна машина | |
| 5 | | ВНС №1 | | Ремонт | | | 11,879 | | Вл. кошти | 2020 р. | | ВНС №1 | |
| 6 | | Пожежні гідранти | | Закупівля (7шт) | | | 25,2 | | Місц. бюджет  Власні кошти | 2020 р. | | Пожежні гідранти | |
| 7 | | Утеплення свердловин (10шт) | | Утеплення | | | 20,00 | | Вл. кошти | 2020 р. | | Утеплення свердловин (10шт) | |
|  | | **Заміна водопровідних мереж по вулицях міста:** | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Вул. І. Франка (dy  50, довж.  200м) | | Капітальний ремонт | | | 47,3 | | Вл. кошти | 2020 р. | |  | |
| 9 | | Вул. Толстого  (dy  50, довж.  140м) | | Капітальний ремонт | | | 17,9 | | Вл. кошти  Залуч. кошти | 2020 р. | |  | |
| 10 | | Повул. Шкільний         (dy  63, довж.  110м) | | Капітальний ремонт | | | 22,75 | | Вл. кошти  Залуч. кошти | 2020 р. | |  | |
| 11 | | Вул. Вишнева (dy  40, довж.  80м) | | Капітальний ремонт | | | 20,5 | | Вл. кошти | 2020 р. | |  | |
| 12 | | Вул. Старицького (dy  63, довж.  650м) | | Капітальний ремонт | | | 110,9 | | Вл. кошти  Залуч. кошти | 2020 р. | |  | |
| 13 | | Вул. Торгова (dy  50/63, довж.  250м) | | Капітальний ремонт | | | 34,3 | | Вл. кошти  Залуч. кошти | 2020 р. | |  | |
| 14 | | Вул. Гагаріна (dy  90, довж.  90м) | | Капітальний ремонт | | | 19,5 | | Вл. кошти | 2020 р. | |  | |
| 15 | | Вул. Н.Левицького   (dy  50, довж.  235м) | | Капітальний ремонт | | | 30,2 | | Вл. кошти Залуч. кошти | 2020 р. | |  | |
| 16 | | Вул. Чкалова  (dy 50/32, довж. 190 м) | | Капітальний ремонт | | | 20,5 | | Вл. Кошти  Залуч. кошти | 2020 р. | |  | |
| 17 | | Вул. Скляренка (dy 40, довж.  80м) | | Капітальний ремонт | | | 10,5 | | Вл. Кошти  Залуч. кошти | 2020 р. | |  | |
| 18 | | Вул. О. Кобилянської (dy 63 довж. 200 м) | | Капітальний ремонт | | | 44,5 | | Вл. Кошти  Залуч. кошти | 2020 р. | |  | |
| 19 | | Вул. Ненні (dy 50 довж. 70 м) | | Капітальний ремонт | | | 15,5 | | Вл. кошти  Залуч. кошти | 2020 р. | |  | |
| **Водовідведення** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Заміна каналізаційних мереж по вулицях міста** | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Каналізаційні мережі м-ну № 1 (намив) | | капітальний ремонт каналізаційної мережі | | | | 30,3 | Вл. кошти | | 2020 р. |  | |
| 21 | | Ремонт автомобіля ГАЗ 5312 (КО 42-06) асенізаційна машина | | Ремонт автомобіля | | | | 51,00 | Вл. кошти | | 2020 р. |  | |
| 22 | | Чистка каналізаційних мереж і колодязів в мікрорайонах міста | | Огляд, ремонт | | | | 90,00 | Вл. кошти | | 2020 р. |  | |
|  | | **Каналізаційні насосні станції** | | | | | | | | | | | |
| 23 | | КНС №4 | | Капітальний ремонт обладнання | | | 16,291 | | Вл.  кошти | 2020 р. | |  | |
| 24 | | Насос СД 450/22,5 | | Ремонт | | | 20,572 | | Вл.  кошти | 2020 р. | |  | |
| 25 | | Насос КФС 400-20 | | Ремонт | | | 9,388 | | Вл. кошти | 2020 р. | |  | |
|  | | **Очисні споруди** | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | Лабораторний  корпус на території ОС | | | Капітальний ремонт покрівлі | 104,978 | | Вл.кошти | | 2020 р. |  | |
| 27 | | | Колектор  на полях фільтрації | | | Капітальний ремонт | 109,907  600,00 | | Вл. кошти  місцевий бюджет | | 2020 р. |  | |
| 28 | | | Приміщення майстерні-гаража | | | Ремонт | 20,548 | | Вл. кошти | | 2020 р. |  | |
| ВСЬОГО | | | | | | | 1644,625 в т.ч. 687,00 тис. грн. бюджетні та залучені | | | | |  | |

**КП «Теплових мереж»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування (вид) робіт | Вартість робіт, тис.грн. (без ПДВ) | Фінансування,  тис.грн. | | | | | | Термін вико-нання | Викона- вець |
| Власні кошти | | Місцевий бюджет | | | Держав-ний бюджет |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | 9 |
| **Теплові мережі** | | | | | | | | | | |
| 1. | Гідравлічні випробування тепломереж (3 етапи) | 90,88 | 90,88 | | |  | |  | травень - жовтень | Панчук |
| 2. | Модернізація ділянки тепломережі від ТК.Л111 до ТК.Л135 по вул. Енергетиків в м.Каневі із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці; Ф 159 - 168 м.п.; Ф133 - 46 м. п в однотрубному вимірі. | 486,20 | 486,20 | | |  | |  | червень | Панчук |
| 3. | Модернізація ділянки тепломережі від ТК.Л117 до ТК.Л135 по вул. Енергетиків в м.Каневі із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці; Ф 159 - 23 м.п. в однотрубному вимірі. | 56,29 | 56,29 | | |  | |  | червень | Панчук |
| 4. | Модернізація ділянки тепломере-жі від ТК.Л.1 до ТК.Л.45 по вул. Успенська з застосуванням попе-редньоізольованих труб Ду50=92 м. п. в однотрубному вимірі | 91,05 | 91,05 | | |  | |  | червень | Панчук |
| 5. | Модернізація ділянки тепломережі від ТК-15 до ТК-16 по вул. Г.Дніпра із застосуванням сталевої труби в ПЕ оболонці; Ф 325 - 24 м.п. в однотрубному вимірі | 181,93 | 181,93 | | |  | |  | липнеь | Панчук |
| 6. | Модернізація ділянки тепломережі до житлового будинку № 35 по вул. Г.Дніпра із застосуванням попередньо-ізольованих труб Ду325 - 103,5 м.п. в однотрубному вимірі | 667,26 | 667,26 | | |  | |  | липнеь | Панчук |
| 7. | Модернізація ділянки тепломережі від магістральної тепломережі по вул. Енергетиків до житлових будинків 41,45 по вул. Успенська | 178,42 | 178,42 | | |  | |  | липнеь | Панчук |
| 8. | Модернізація ділянки тепломережі до будинку № 37 по вул. Енергетиків в м.Каневі із застосуванням труби ЕВРОПІТ-95А 40/75 - 36 п. в однотрубному вимірі | 39,88 | 39,88 | | |  | |  | серпень | Панчук |
| 9. | Модернізація ділянки тепломережі до будинку № 39 по вул. Енергетиків в м.Каневі із застосуванням труби ЕВРОПІТ-95А 40/75 - 62 п. в однотрубному вимірі | 67,06 | 67,06 | | |  | |  | серпень | Панчук |
| 10. | Модернізація ділянки тепломережі до будинку № 41 по вул. Енергетиків в м.Каневі із застосуванням труби ЕВРОПІТ -9А 40/75 - 30 п. в однотрубному вимірі | 34,2 | 34,2 | | |  | |  | серпень | Панчук |
| 11. | Ремонт аварійних ділянок | 150,00 | 150,00 | | |  | |  | червень-липень | Панчук |
| 12. | Ремонт та ревізія запірної арматури ( 629 одиниць) | 86,46 | 86,46 | | |  | |  | травень- жовтень | Панчук |
| 13. | Ремонт ЦТП №1 (СШ №6) | 6,32 | 6,32 | | |  | |  | травень- жовтень | Панчук |
| 14. | Ремонт ЦТП №2 (Г.Дніпра, 31) | 3,61 | 3,61 | | |  | |  | травень- жовтень | Панчук |
| 15. | Ремонт обладнання ЦТП №3 по вул. Дніпробудівський | 4,80 | 4,80 | | |  | |  | травень- жовтень | Панчук |
| 16. | Ремонт обладнання ЦТП №4 по вул.О.Кошового | 5,15 | 5,15 | | |  | |  | травень- жовтень | Панчук |
| 17. | Ремонт обладнання ЦТП №5 по вул. 206 Дивізії | 2,41 | 2,41 | | |  | |  | травень- жовтень | Панчук |
| 18. | Ремонт обладнання ЦТП №6 по вул.Леніна, 130 | 4,70 | 4,70 | | |  | |  | травень- жовтень | Панчук |
| 19. | Ремонт обладнання ЦТП №8 по вул.Б.Хмельницького | 3,46 | 3,46 | | |  | |  | травень- жовтень | Панчук |
| 20. | Ремонт обладнання центральної котельні | 178,47 | 178,47 | | |  | |  | травень- вересень | Ейдель |
| 21 | Ремонт обладнання водопід-готовки центральної котельні | 26,86 | 26,86 | | |  | |  | травень- липень | Ейдель |
| 22 | Ремонт обладнання насосної пожежних резервуарів і соляної | 4,66 | 4,66 | | |  | |  | серпень | Ейдель |
| 23 | Ремонт покрівель на будівлях центральної котельні | 35,18 | 35,18 | | |  | |  | травень | Ейдель |
| 24 | Ремонтні роботи на території центральної котельні | 25,31 | 25,31 | | |  | |  | травень-липень | Ейдель |
| 25 | Модернізація ділянки водогону (Водозабор Дніпро - ККПТМ) з застосуванням поліетиленових труб Ду 100 - 600 м.п. | 291,67 | 291,67 | | |  | |  | липень | Ейдель |
| 26 | Ремонт траси водопроводу центральної котельні (територія) | 17,93 | 17,93 | | |  | |  | вересень | Ейдель |
| 27 | Ремонт траси опалення центральної котельні Ду 530 | 293,39 | 293,39 | | |  | |  | червень | Ейдель |
| 28 | Ремонт електродвигунів обладнання центральної котельні | 26,07 | | 26,07 | | |  |  | травень- червень | Ейдель | |
| 29 | Ремонт електрообладнання центральної котельні | 31,51 | | 31,51 | | |  |  | червень-серпень | Ейдель | |
| 30 | Ремонт приладів обліку та автоматики центральної котельні | 53,44 | | 53,44 | | |  |  | травень- вересень | Ейдель | |
| 31 | Ремонт газового господарства центральної котельні | 17,65 | | 17,65 | | |  |  | травень-червень | Ейдель | |
| 32 | Модернізація будівель та примі-щень підприємства з застосу-ванням енергозберігаючих мате-ріалів та поліпшення умов праці | 200,00 | | 200,00 | | |  |  | червень-серпень | Ейдель | |
| 33 | Ремонт обладнання котельні училища культури | 44,42 | | 44,42 | | |  |  | травень- серпень | Ейдель | |
| 34 | Ремонт газового обладнання котельні училища культури | 3,95 | | 3,95 | | |  |  | серпень-вересень | Ейдель | |
| 35 | Ремонт електрообладнання котельні училища культури | 10,85 | | 10,85 | | |  |  | травень, серпень | Ейдель | |
| 36 | Ремонт газового обладнання котельні заводу "Магніт" | 7,04 | | 7,04 | | |  |  | липень-серпень | Ейдель | |
| 37 | Ремонт обладнання котельні заводу "Магніт" | 81,81 | | 81,81 | | |  |  | травень- вересень | Ейдель | |
| 38 | Ремонт електрообладнання котельні заводу "Магніт" | 12,57 | | 12,57 | | |  |  | липень- серпень | Ейдель | |
| **ВСЬОГО:** | | **3522,86** | | **3522,86** | | | **0,00** | **0,00** |  |  | |

КП «ЖЕК»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва об’єкту | Найменування робіт | Вартість  тис. грн. | Фінансування | Термін виконання | Прим |
| 1 | Житлові будинки | Ремонт покрівлі . 5540 м2 | 550,0 | власні кошти | Липень - жовтень |  |
| 2 | Житлові будинки | Ремонт мереж водопостачання 80 м.п., теплопостачання 130 м.п., каналізації 70 м.п. | 200,0 | власні кошти | Липень - жовтень |  |
| 3 | Житлові будинки | Ремонт мереж електропостачання 12 ел. щитових | 120,0 | власні кошти | Липень - жовтень |  |
| 4 | Прибудинкова територія | Заготівля піщаної суміші 30 м3 | 10,0 | власні кошти | Липень - жовтень |  |
| 5 | Підготовка техніки | 3 одиниці | 100,0 | власні кошти | Липень - жовтень |  |

**КП «Місто»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Вартість  тис. грн. | Фінансування | Термін виконання | Примітка |
| Підготовка техніки, матеріалів та інструментів | | | | | |
| 1 | Підготовка спеціалізованої техніки 3 | 387,5 | Місцевий бюджет | Серпень - жовтень |  |
| 2 | Заготівля посипочного матеріалу 1900 т | 850 | Місцевий бюджет | жовтень |  |
| **Всього** | | **1237,5** |  |  |  |

Керуючий справами Володимир СВЯТЕЛИК