Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету Канівської міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 р. № \_\_\_\_\_

**Перелік першочергових заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 навчального року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Назва навчального закладу** | **Вид роботи** | **Прогнозована сума (тис. грн..)** |
| 1. | | ЗЗСО № 1 |  |  |
|  | |  | Заміна вітражів | 180 000,00 |
|  | |  | заміна проводки по всьому контуру, заміна приладів освітлення у кількості 16 шт., вимикачів, розеток; | 42 000,00 |
|  | |  | -реставрація східців та підлоги до спортзалу та вестибюлю. | 32 000,00 |
|  | |  | -Облаштувати **стадіон огорожею** з вул. 1-го Травня. | 60 000,00 |
|  | |  | -**Замінити автоматичні вимикачі** електромережі навчального корпусу, спортзалу, їдальні на сучасні (75% автоматичних вимикачів поламано). | 8 000,00 |
|  | |  | - Провести ремонтні роботи по облаштуванні стелі на ІІІ, ІІ, І поверхах. | 180 000,00 |
| **Всього** | | | | **510 000,00** |
| 2. | | Гімназія | Корпус № 1. Необхідна реконструкція даху та чистка водовідводів, заміна вікон та дверей. |  |
|  | |  | Корпус № 2. Заміна вікон та дверей. Побілити стелю. Відремонтувати сходи, які ведуть до корпусу № 2 |  |
|  | |  | Корпус № 3.   1. зробити «козирок» над вхідними дверима в корпус та дверима їдальні. 2. замінити труби з хомутами в коридорі ІІ поверху та каб.№ 218, 219, 215. 3. відремонтувати стелю на ІІ поверсі та побілити 4. ремонт покрівлі ІІІ корпус | 49 000,00 |
| **Всього** | | | | **49 000,00** |
| 3. | | ЗЗСО № 3 | Поточний ремонт сходинок центрального ґанку основної будівлі; |  |
|  | |  | Заміна аварійних віконних та дверних блоків основної будівлі закладу; |  |
|  | |  | Ремонт санітарних кімнат (у кількості 4-х) для з повною реконструкцією системи водовідведення; |  |
|  | |  | Капітальний ремонт покрівлі (м’якої) основної будівлі закладу освіти (1500м2) або ж клаптиковий ремонт у місцях протікання; |  |
|  | |  | Ремонт відмостки, пошкодженої КП «Управління ВКГ» (7 метрів) |  |
|  | |  | Виконання комплексу робіт по припиненню руйнації приміщення колишнього автокласу (ремонт покрівлі, стін, віконних та дверних блоків). |  |
| **Всього** | | | |  |
| 4 | | ЗЗСО № 4 | Ремонт каналізації в кабінеті логопеда |  |
| **Всього** | | | |  |
| 5 | | СпШ № 6 | Ремонт огорожі | 75 000,00 |
| **ВСЬОГО:** | | | | **75 000,00** |
| 6 | | НВК Яблунів |  |  |
|  | |  |  |  |
| 7 | ЗДО «Сонечко» | |  |  |
|  |  | | Необхідний ремонт відмостки по периметру будівлі ЗДО. | 180 000,00 |
|  |  | | Ремонт та утеплення фасаду будівлі, де випадає цегла . | 18 000,00 |
|  |  | | Ремонт порогів біля вхідних дверей в кількості – 11 шт. | 66 000,00 |
|  |  | | Ремонт коридору : побілка стелі, заміна шпалери, заміна лінолеуму. | 90 000,00 |
|  |  | | Замінити лінолеум в групах «Комашка-розумашка», «Берізка», спальні груп : «Колобок» та «Калинка», «Бджілка» | 40 000,00 |
| **Всього** | | | | **394 000,00** |
| 8 | ЗДО «Дзвіночок» | |  |  |
|  |  | | Ремонт спальної кімнати групи № 2. | 140 000,00 |
| **Всього** | | | | **140 000,00** |
| 10 | ЗДО «Теремок» | |  |  |
|  |  | |  |  |
| **Всього** | | | |  |
| 11 | | ЗДО «Зайчик» | Заміна **вхідних дверей** в кількості 6 шт.; | 38 000,00 |
|  | |  | Заміна балконних дверей (**пожежних запасних виходів**) – 3 шт.; | 48 000,00 |
|  | |  | Встановлення **витяжки на харчоблок**; | 60 000,00 |
|  | |  | Заміна **вікон на харчоблоці**; | 14 000,00 |
|  | |  | Заміна **системи водопостачання та каналізації на харчоблоці**; |  |
|  | |  | **Заміна сміттєвого баку**; | 4 000,00 |
|  | |  | Заміна **вікон в медичному кабінеті** – 2 шт.; | 14 000,00 |
|  | |  | Ремонт **аварійного балкону**. | 160 000,00 |
| **Всього** | | | | **338 000,00** |
| 12 | ЗДО «Дударик» | | Ремонт рарчоблоку |  |
|  |  | | Заміна дверей складського приміщення (продукти.) | 7 000,00 |
| **Всього** | | | | **7 000,00** |
| 13 | | ЗДО «Білочка» | Заміна дверей аварійного запасного виходу в групах «Ягідка», «Вишенька». | 14 000,00 |
|  | |  | Встановити витяжку на харчоблоці. | 48 000,00 |
| **Всього** | | | | **62 000,00** |
| 14 | | КМЦТ |  |  |
|  | |  | Ремонт вхідного коридору, блок № 2:  - шпаклівка стіни;  - шпаклівка стелі;  - укладання ліноліуму. | 280 000,00 |
|  | |  | Ремонт цоколя будівлі блока №1,2 (штукатурка та укладка плитки ) | 115 000,00 |
|  | |  | Встановлення в закладі системи оповіщення про пожежу 2-го типу |  |
|  | |  | Ремонт туалетної та душової кімнат в блоці № 7 (заміна кахлю на стінах та підлозі). Встановлення сантехніки:   * умивальників; * душових кабінок; * унітаз. | 300 000,00 |
| **ВСЬОГО** | |  |  | **695 000,00** |
| 15 | | СЮТ | Заасфальтувати двір (Торгова, 27). | 190 000,00 |
|  | |  | Замінити 20 вікон (1-й поверх) на пластикові (Торгова, 27). | 210 000,00 |
|  | |  | Замінити вхідні двері СЮТ та вхідні двері котельні. | 21 000,00 |
| **ВСЬОГО:** | | | | **421 000,00** |
| 16 | | ІРЦ |  |  |
| 17 | | ДЮСШ | Придбання жалюзів на вікна в роздягальні та кабінети – **12 штук** | 150 000,00 |
|  | |  | Придбання лінолеуму на підлогу:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Роздягальня легкоатлетична | **17 кв.м** | |  | Тренерська | **20кв.м.** | |  | Кабінет директора | **13 кв.м.** | | 280 000,00 |
| **Всього** | | | | **430 000,00** |
|  | | | |  |
| **Позашкілля** | | | | **1 546 000,00** |
| **ЗДО** | | | | **941 000,00** |
| **ЗОШ** | | | | **634 000,00** |
| **ВСЬОГО** | | | | **3 121 000,00** |

Начальник відділу освіти Надія ГОЛДА